## Mise en place d'un Projet Technique, exemple appliqué : Les tâches
### Les tâches
Les tâches (tasks en anglais ) sont les actions concrètes “atomiques” à effectuer pour répondre aux spécifications et aboutir aux livrables.
Vous pouvez y ajouter un descriptif complet. De plus, chaque tâche doit comporter une échéance ad minima.
Certaines tâches peuvent avoir des tâches ascendante ou maîtres : qui doivent impérativement être effectuées en amont, ou au contraire des tâches descendantes ou esclaves qui doivent être effectuées en aval. Dans les deux cas, existe une notion de dépendance entre les tâches reliées.
Les taches sont par ailleurs souvent reliées à des livrables, car elles constituent un élément de réalisation pour y parvenir.
Vous pouvez aussi préciser pour les tâches : importance, faisabilité, complexité, niveau d'exigence, priorité ,type de travail.
les tâches sont préfixées de la lettre T
Exemple de fiche de tâche :

Retour Sommaire Use Case - Revenir à l'index du composant - Revenir à l'index des plugins - Revenir au catalogue